Директор ООО УК «Управдом»					Генеральный директор ООО  СК «Лидер»

Новожилов С.В. / _______________/					Гурин Ю.П. / ______________/

ПЛАН РАБОТ ПО ООО УК «УПРАВДОМ» ФЕВРАЛЬ 2016 г.

- Ремонт кровель.

- по заявкам жителей при протечках

ул. Володарского д.16 кв.7 (ремонт кровли)

ул. Зеленый городок д.5 кв.2 (протекает шиферная крыша)

ул. Кирова д.27 кв.6 (проверить крышу во время таяния снега)

ул. Луначарского д.128 кв.107 (примыкание козырька лоджии)

ул. Луначарского д.144 кв.14 (покрытие лоджии и примыкание протекает)

ул. Старицкая д.104 кв.120 (протечка на площадке 5го этажа)

ул. Старицкая д.104а кв.55 (покрытие лоджии и примыкание)

ул. Энгельса д.6 кв.42 (протекает в прихожей)

2. Межпанельные швы

ул. Ленинградское шоссе д.25а кв.13, 2й этаж (вертикальный шов по торцу общий с балконом);

кв.39, 4й этаж (окно во двор)

пер. Свердлова д.21 кв.13,43 (со вскрытием)

ул. Старицкая д.92 кв.16 (большая комната окна во двор)

ул. Старицкая д.100 кв.94 (со вскрытием)

ул. Энгельса д.6   кв.146 (над большим окном)

3. Окна  - работы по ремонту по заявлениям жителей и мастеров

ул. Луначарского д.132а  2й под-зд м/у 1 и 2 м этажом (нет 2й рамы)

ул. Луначарского д.144  6й под-зд  4й этаж (застеклить)

- Ремонт подъездов

ул. Старицкая д.104а (покраска окон в под-здах)

5. Двери

ул. Ленинградское шоссе д.41 (заменить дверь в теплоузел) тел.4-47-66

ул. Луначарского д.40а (утеплить входную дверь)

ул. ул. Старицкая д.92,  6,11,13 й под-зд (утепление двери в колясочную)

- Ремонт стен дома

ул. Дзержинского д.115а кв.28 (ремонт стены под окном)

ул. Луначарского д.134б  2й под-зд  5й этаж (размокли кирпичи - штукатурка стены)

7. Балконы – мелкий ремонт

ул. Ленинградское шоссе д.31  кв.40 (ремонт плиты балкона)

8. Ремонт крылец

9. Разное

ул. Луначарского д.130а  1й под-зд (установить лоток под ливневую трубу)

ул. Луначарского д.136 1й под-зд - удлинить слив

ул. Старицкая д.92 7й под-зд (ремонт ливневой трубы в под-зде); 6,11,13 под-зд (закрыть вентиляционные люки мусорного канала)

ул. Старицкая д.104 кв.42 (желоб около подъезда сделать уклон)

Составили: Басова Л.Г.								29.01.2016 г

Карасевич О.В.