Директор ООО УК «Управдом»					Генеральный директор ООО  СК «Лидер»

Новожилов С.В. / _______________/					Гурин Ю.П. / ______________/

ПЛАН РАБОТ ПО ООО УК «УПРАВДОМ»  МАЙ  2017 г.

- Ремонт кровель.  (по заявкам жителей при протечке)

Ул. Белинского д.9 кв.10 ; кв.13 (примыкания к вытяжной трубе)

ул. Володарского д.24  кв.6 (над углом квартиры)

ул. Володарского д.49а кв.11 (мокнет угол стены во время дождя (возможно трещина на стене дома))

ул. Володарского д.61 кв.2; 5; 6;16; 17;18

ул. Загородная д.36 кв.42 (вокруг ливневки)

ул. Дзержинского д.117б  2й под-зд (установить отбойники от капель)

ул. Калининское ш.д. 18б (400-500м2 по смете)

ул. Калининское ш.д.35А- 100м2 по смете

ул. Красноармейская д.50 -400-500м2 по смете

ул. Ленинградское шоссе д.13  кв.74 (протекает у окна на кухне)

ул. Луначарского д.40в   кв.12

ул. Луначарского д.106 кв.88 (протекает кровля)

ул. Луначарского д. 130а кв.43 (мокнет потолок в прихожей перед входной дверью)

ул. Луначарского д.132 кв.59 (перекрыть крышу на половину подъезда)

ул. Луначарского д. 134б кв.26 (примыкание плиты лоджии к стене)

пер. Свердлова д.21 кв.57 (ремонт примыкания плиты козырька лоджии)

ул. Старицкая д.92 кв.146 (ремонт козырька лоджии) 10-ый подъезд 5-ый этаж ремонт козырька

ул. Старицкая д.98/1 кв.13 (ремонт примыкания и покрытия козырька лоджии)

ул. Старицкая д.100 кв.91; кв.106; кв.88 – 260м2

ул. Старицкая д.104а кв.8 (ливневая труба в под-зде)

ул. Тверецкая наб. д.51 кв.38; кв.79 (примыкание лоджии); кв.35 (покрытие козырька лоджии); кв.32 (протекает в холле где интернетовский ящик)

ул. Энгельса д.6 кв.13 (ремонт козырька балкона); кв.44 (ремонт покрытия и примыкания козырька лоджии); кв.144 (течет  во время сильного дождя в прихожей, м/у ванной и туалетом, на площадке)

- Межпанельные швы

ул. Белинского д.11 кв.34 (заделать м/п шов м/у лоджией и окном с правой стороны); кв.80 (окна на почту и с торца)

ул. Кутузова д.1А кв.64 (2 комнаты окна на Металлистов)

ул. Ленинградское ш-е д.25а кв.78 (со стороны подъезда); кв.1а (балкон окна во двор, швы с утеплением)

ул. Ленинградское ш-е д.27 кв.13 (со всех сторон со вскрытием); кв.82 (окна на речку – вертикальный шов смежный с лоджией); кв.8 (угловая)

ул. Ленинградское шоссе д.69 кв.35 (с обратной стороны дома); кв.9 (3-ий этаж, окна на школу  и между подъездом и кухней)

ул. Луначарского д.128 кв.2 (со вскрытием); кв.17, 33 (торец); кв.56 (со всех сторон со вскрытием)

ул. Луначарского д.132-а   кв.43

ул. Луначарского д.132б кв.30 (окна на гаражи, намокает во время дождя)

ул. Луначарского д.136 кв.102 (большая комната, окна во двор)

пер. Свердлова д.21 кв.43 (маленькая комната, с обратной стороны дома); кв.56 (со всех сторон)

ул. Старицкая д.100 кв.99 (угловая, торец, окна на 102 дом)

ул. Старицкая д.102 кв.87 4й этаж (окна на поле)

ул. Старицкая д.98/2 кв.10 (над окном)

Тверецкая наб. д.51 кв.73

- ФУНДАМЕНТ

Ул.Зеленый городок д.5   кв.11  - ремонт фундамента и цоколя ( по смете)

- Окна  - работы по ремонту по заявлениям жителей и мастеров

ул. Красноармейская д.50 ремонт или замена окна -3-ий подъезд , 5-ый этаж)

ул. Загородная д.36 1-ый подъезд , 3-ий этаж, заменить окно )

ул. Белинского д.20 пластиковые окна по смете.

- Ремонт подъездов

Ул. Дзержинского д.117Б      ( Ремонт 3-го подъезда после пожара)

ул. Красноармейская д.50       ( почтовые ящики в 3-ий подъезд)

ул. Ленинградское шоссе д.13 6й под-зд  (пробить продухи в подвал со стороны под-зда)

ул. Старицкая д.104    2,5 й под-зд (установить поручни на перила)

- Двери

Ул. Бакунина д.10 – 1-ый подъезд заменить входную дверь на металлическую( 8-915-719-01-26)

Ул. Луначарского д.132Б – 2 новые металлические двери в подвал

Ул. Осташковская д.31- ( все тамбурные двери по смете)

- Козырьки

Ул. Металлистов д. 5 над всеми подъездами

- Ремонт стен дома

ул. Белинского д.11 (ремонт входных групп – по смете)

ул. Володарского д.12, 14 ,16,22,24(мелкий ремонт цоколя)

ул. Дзержинского д.117а кв.52  1й этаж (ремонт наружной кирпичной стены, угол дома по голосованию)

ул. Дзержинского д.117б кв.17 (штукатурка наружной стены)

ул. Кузнечная д.10 -покраска цоколя

ул. Ленинградское шоссе д.25 (ремонт цоколя со стороны подъзда и отмостка – по смете)

ул. Ленинградское шоссе д.25а, (ремонт цоколя и отмостки - по смете)

ул. Луначарского д.144 кв.26 (штукатурка стены дома со стороны ручья - угол кухни намокает после сильных дождей)

ул. Луначарского д.134б  кв.14,15 покраска стены

ул. Луначарского д.146  кв.75 (трещина на наружней стене)

ул. Осташковская д.31 (ремонт и покраска цоколя, отмостка; ремонт кирпичного карниза – по смете)

ул. Осташковская 35 (ремонт и покраска цоколя, отмостка – по смете)

ул. Падерина д.4 кв.1 (ремонт цоколя и кирпичной кладки под окнами)

пер. Свердлова д.21 (ремонт входных групп – по смете)

ул. Старицкая д.102 (ремонт цоколя – по смете)

ул. Старицкая д.104 кв.242й под-зд (зачистка покраска ранее оштукатуренной поверхности); кв.105 (ремонт перемычки над окном на стене дома, окна во двор)

- Балконы – мелкий ремонт

Ул. Дзержинского д. 115б кв.58( течет по вбитому нами кронштейну при ремонте балкона кв. 62  в квартиру 58)

ул. Ленинградское шоссе д.45 кв.51 (ремонт балконной плиты); кв.37 (ремонт края балконной плиты)

ул. Ленинградское шоссе д.47 кв.16; 39 (ремонт балконной плиты)

ул. Ленинградское шоссе д.85 кв.7 (ремонт края балконной плиты)

ул. Металлистов д.7  кв.13  4й этаж (на плите балкона торчит арматура)

ул. Осташковская д.31 кв.7,8 (ремонт балконной плиты)

9. Ремонт крылец

Ул. Ленинградское ш. д.18 ремонт крылец всех подъездов

ул. Луначарского д.39- 4-ый подъезд ремонт крыльца

ул. Луначарского д.106  3й под-зд (перед крыльцом заделать дыру)

ул. Луначарского д.122а  1й под-зд (заделать дыру)

ул. Луначарского д.134б  2й под-зд (ремонт крыльца)

л. Луначарского д. 146 ремонт ступеней всех подъездов

ул. Металлистов д.5  крылец , подъезды 3; с 5-10

ул. Старицкая д.104 4й под-зд (ремонт площадки крыльца входа в под-зд); 9,10й под-зд (ремонт крылец входа в под-зд

ул. Энгельса д.6  4й под-зд  (ремонт ступеньки крыльца входа в под-зд; посмотреть все крыльца)

- Ремонт электрики

По заявкам мастеров

Ул. Металлистов д.1 акустические светильники на 1-ых этажах

Ул.Ленинградское ш. д.31  3-ий подъезд

11. Придомовая территория

Ремонт и установка новых скамеек по заявкам мастеров:

ул. Калининское ш. д.18б Установить 2 скамейки.

ул. Ленинградское шоссе д.69 (по возможности огородить контейнерную площадку со стороны дома)

ул. Металлистов д.7 (ремонт песочницы или установить новую)

ул.Старицкая д.92  установить 1 новую скамейку к 8-ому подъезду

ул.Старицкая д.104А установить урну к 6-ому подъезду

- Разное

Ул. Бакунина д.18    новые скамейки и урны к 4 и 5 подъездам ; урна ко 2-и 3 подъездами

ул. Калининское шоссе д.35а (выполнение мероприятий по сетям)

ул. Ленинградское шоссе д. 18  10-й под-зд (удлинить  ливневую трубу), Асфальтовая крошка во двор.

ул. Дзержинского д.160 ( сделать продух между 5-6 подъездами)

ул. Луначарского д.134б 2й под-зд (покрасить скамейки и урну), Подсыпка к детской площадке и напротив 1-2 подъездов в месте ремонта теплотрассы

ул. Луначарского д. 144 У 1; 5; 6 подъездов удлинить ливневые лотки

ул. Осташковская д.31  (установить почтовые ящики), Стойки для белья приварить перекладину.

ул. Падерина д.3 (проверить в подвале продухи – сырость, плесень)Установить столбы для сушки белья.

ул. Красноармейская д.50 ( очистить подвал); 3-ий подъезд спилить сирень)

ул. Кутузова д.1А ( Огородить контейнерную площадку металлическими дистами)

Бетонирование контейнерной площадки под маленькими кагатами (ул. Луначарского д.122а)

Очистка подвалов: ул. Завидова д.1; Ленинградское шоссе д. 31,45,47,85; ул. Падерина д.3

13. ОТМОСТКА

Ул.Дзержинского д.117- торец со стороны «Магнита» , угол  до 1-го подъезда( по смете)

Ул. Кутузова д.1А со стороны двора

Ул. Красноармейская д.42 -36 м

Ул. Ленинградское ш. д.25; 25а

Ул. Ленинградское ш. д.69 ( выборочно с тыльной стороны дома)

Ул. Луначарского д.122А со стороны двора

Ул.Луначарского д.136 (со стороны улицы 93м пор смете)

Ул. Металлистов д.7 (со стороны улицы 35м по смете)

Ул. Новая 24 (по смете)

Ул. Осташковская д.31(по смете)

ул. Старицкая д.104   ; м/у 3 и 4м под-здом отремонтировать отмостку)

ул. Дзержинского д.113 (ремонт цоколя; заделать трещины в бетонной отмостке) – СДЕЛАТЬ ДО 01.07.2017 г ПО ПРЕДПИСАНИЮ ГЖИ!

Составили: 	Басова Л.Г.							30.04.2017 г

Карасевич О.В.